## VĚC:

# VÝZVA

K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

V souladu s §18 odstavec 3) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění

se zakázka zadává mimo rámec tohoto zákona jako

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Průběh výběrového řízení se řídí interními směrnicemi obce Hrabětice.

## AKCE:

Přístavba a přestavba obecního úřadu v Hraběticích

1. etapa – Přístavba

## ZADAVATEL:

Obec Hrabětice, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice

Okres Znojmo, Jihomoravský kraj

IČO 00600385

zastoupená starostou panem Jaroslavem Fodorem

tel. 515 229 404 , 602 854 999

Vyzýváme Vás k podání nabídky na zhotovení stavby:

Přístavba a přestavba obecního úřadu v Hraběticích

1.etapa – Přístavba

Zhotovitel stavby bude vybrán na základě vyhodnocení došlých nabídek podle níže uvedených kriterií hodnocení nabídek.

### Zadávací dokumentace

- Zadávací podklady se uchazečům zapůjčují pro vypracování nabídky.

- Zadávací podklady vrátí uchazeč nepoškozené zároveň s nabídkou.

- Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazeči nehradí. Veškeré náklady,  které uchazeči vzniknou při vypracování nabídky, nese uchazeč.

### Předmět nabídky

  - Předmětem nabídky je zhotovení stavby : Přístavba a přestavba obecního úřadu v Hraběticích / 1. etapa -  pouze „Přístavba“/ v rozsahu podle projektu vypracovaného firmou Ing. Vladislav Škarek , Projekční kancelář , Komenského 242 Šanov , 671 68 Hrabětice.

  - Projekt je součástí zadávacích podkladů k předložení nabídky a k provedení stavby.

  - Pokud jsou v dokumentaci odkazy na konkrétní výrobce a dodavatele, lze v nabídce použít nabídky jiných výrobců při dodržení srovnatelné kvality návrhových parametrů v souladu s prováděcí dokumentací.

  - Uchazeč je povinen do své nabídky zahrnout veškeré dodávky a práce, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části. Do své nabídky musí uchazeč zahrnout i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale uchazeč je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna nabídky z důvodu opomenutí nebo chyby není možná.

  - Uchazeč smí projektovou dokumentaci použít pouze pro účely této soutěže.

  - Záměrem obce Hrabětice je provést přístavbu a přestavbu obecního úřadu jednou firmou , která se zúčastní výběrového řízení pro 1. etapu dle interních směrnic obce Hrabětice. Dále pak 2. etapy dle zásad OPŽP. / Obec na 2. etapu „ Přestavba“ získala dotaci z EU / Termín ukončení 1. etapy – do 31.5.2015. Termín ukončení 2. etapy „ Přestavba „ – 31.8.2015

Další upřesňující požadavky zadavatele:

- Zadavatel doporučuje , aby si uchazeč provedl před podáním nabídky individuální prohlídku staveniště a upřesnil si na místě rozsah prací a dodávek.

### Podmínky realizace stavby

Součástí stavby a tedy započteno v ceně díla bude kromě stavební části díla:

- Vytýčení veškerých inženýrských sítí, zodpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku (nutno doložit při předání dokončeného díla).

- Zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště v souladu s předpisy BOZP.

- Projednání postupu prací s vlastníky okolních nemovitostí – písemné ohlášení termínu provedení prací, upozornění na znemožněný výjezd vozidel z garáží, upozornění na ztížený pohyb chodců.

- Ohlášení uzavírky vozovky Zdravotní záchranné službě a Hasičskému záchrannému sboru.

- Respektování a plnění požadavků příslušných orgánů a organizací dle vydaných stanovisek a rozhodnutí.

- Odvoz odpadů na skládku včetně skládkovného.

Skládka inertní zeminy - úložiště v obci Novosedly , za poplatek

Skládka ostatního odpadu - Žabčice nebo Únanov, za poplatek

Skládka ornice - odděleně od ostatního výkopku, neodvážet, použít na zpětnou úpravu terénu

O odpadech bude vedena průběžná evidence, která bude včetně dokladů (vážních lístků) předložena při předání dokončeného díla.

- Předložení dokladů a atestů pro trvalé bezpečné a hygienicky nezávadné užívání dokončeného díla (pro veškerý použitý materiál ujištění o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.).

- Zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby zákresem do realizační dokumentace ve dvojím vyhotovení.

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních.

- Uvedení veškerých stavbou dotčených a poškozených konstrukcí či povrchů do původního stavu.

- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jejich napojení na inženýrské sítě.

- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, průběžná údržba, přemísťování a odstranění tohoto dopravního značení.

- Zajištění péče o dosud nepředané hotové objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob apod.

- Oznámení zahájení stavebních prací (v požadovaných termínech, v souladu s příslušnými vyjádřeními) správcům sítí, apod.

- Projednání rozsahu záboru veřejného prostranství se zadavatelem. Veřejné prostranství bude v dohodnutém rozsahu poskytnuto zhotoviteli bezplatně.

Písemné podklady o provedené stavbě budou přílohou předávacího protokolu dokončeného

díla.

### Doba a místo plnění zakázky

- Předpokládané termíny realizace zakázky:

  - předpokládané zahájení prací:	9 / 2014

- Po vyzvání zadavatelem zahájí zhotovitel stavbu nejpozději do 14 dnů.

- Stavba bude realizována v k.ú. Hrabětice, okres Znojmo, na parcelách č. 3559/1, 3559/21, 3559/3 , st.421 , které jsou ve vlastnictví obce Hrabětice.

### Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Každý uchazeč o tuto veřejnou zakázku předloží jako přílohu k nabídce:

  - Výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list (neověřené kopie)

### Způsob hodnocení nabídek

Platné nabídky budou hodnoceny podle kritérií:

##### Celková cena zakázky

### Způsob stanovení nabídkové ceny

- Nabídková cena pro 1. etapu „ Přístavba „ bude uvedena jako cena nejvýše přípustná, platná do 31.5. 2015.

- Celkovou cenu uveďte v členění: bez DPH, s DPH (viz krycí list nabídky).

- Způsob ocenění víceprací popř. rozšíření zakázky navrhne uchazeč ve smlouvě o dílo.

### Požadavky na formu zpracování platné nabídky

- Nabídku předložte zadavateli v této skladbě – řazení příloh:

  - Vyplněný a potvrzený krycí list nabídky (formulář je přiložen k této výzvě)

  - Výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list (neověřené kopie)

  - Návrh smlouvy o dílo

  - Položkový rozpočet stavby vypracovaný dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s.

  - Projektová dokumentace zapůjčená pro vypracování nabídky

Nabídky, u kterých bude při otevírání obálek zjištěno, že neobsahují výše uvedené údaje

nebudou uznány za platné a budou z dalšího posuzování a hodnocení vyloučeny.

### Platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli průběžně měsíční faktury. Konečnou fakturu uhradí až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.

- Doba splatnosti faktur činí 30 dnů.

### Způsob, termín a místo podání nabídek

- Písemně zpracované nabídky budou přijímány doporučenou poštou nebo osobně ve lhůtě do:                                     8.9. 2014 do 10 °° hod.

na adrese: Obecní úřad Hrabětice, Kostelní 230, 671 68 Hrabětice

Osobně lze nabídku předat vždy v úředních hodinách.

- Nabídky se předkládají v uzavřené obálce označené nápisem:

„NEOTVÍRAT - SOUTĚŽ – Přístavba a přestavba obecního úřadu v Hraběticích „

a opatřené na uzavření razítkem.

- Kontaktní osoba:	Jaroslav Fodor – starosta

tel.: 515 229 404

### Doplňující podmínky výběrového řízení

- Stavba bude realizována v souladu s ČSN, platnými právními předpisy a předepsanými technologickými postupy.

- Návrh smlouvy o dílo požadovaný jako příloha nabídky musí obsahovat požadavky zadavatele 	uvedené v této výzvě k podání nabídky. Další podmínky smlouvy o dílo, které zadavatel ve 	výzvě nespecifikoval, nabídne uchazeč dle svého uvážení.

- Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných projekčních změn a dodatků navržených zhotovitelem.

- Uchazeči jsou povinni ohlásit zadavateli změny, které případně nastaly v průběhu výběrového 	řízení a které by mohly mít vliv na správnost údajů požadovaných zadavatelem pro nabídky.

- Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo.

- Všem uchazečům bude zasláno oznámení o výsledku výběrového řízení.

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zhotovitele z uchazečů přihlášených do soutěže 	nebo soutěž zrušit, popřípadě změnit podmínky v soutěžní lhůtě a tuto změnu ohlásit všem uchazečům doporučeným dopisem.

- Popis postupu při reklamaci, podmínky odstranění vad a související majetkové sankce navrhne uchazeč ve smlouvě o dílo.

- Návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem musí obsahovat ustanovení, ve kterém bude účinnost smlouvy vázána na písemný pokyn objednatele, že disponuje finančními prostředky a že stavbu je možno zahájit.

V Hraběticích, dne 19. 08. 2014

Za zadavatele:

…………………………..

Jaroslav FODOR

starosta